แบบ  ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

| ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | งบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบงาน (วัน) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  |  |  |
| 1 2 3 4 | ต.ค. 51 –ก.ย. 52 “ “ “ | ค่าวัสดุ ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ.ลุงเขว้า ม.6 ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ.ขุนจิตพัฒนา ม.3 ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ.ตะครองงาม ม.7 | สำนักปลัด ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา | - - - - | 160,000 - - - | - เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน | - 3,000,000 2,491,000 2,463,000 | - ประกวดราคา ประกวดราคา ประกวดราคา | (ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน) 150 (ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน) 120 (ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน) 120 (ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน) | จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี “ “ “ |

แบบ  ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2549

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

| ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | งบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบงาน (วัน) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  |  |  |
| 5 6 7 8 | ต.ค. 48 –ก.ย. 49 “ “ “ | ก่อสร้างอาคารสายตรวจประจำตำบล ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคพซีล ม.4-ม.7 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านร่มเย็น ม.5 ก่อสร้างเสาธงสำนักงาน | สำนักปลัด ส่วนโยธา ส่วนโยธา สำนักปลัด | - - - - | 200,000 980,000 609,600 15,000 | - - - - | - - - - | สอบราคา สอบราคา สอบราคา ตกลงราคา | 60 (ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน) 50 (ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน) 55 (ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน) 30 (ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน) | จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี “ “ “ |

แบบ  ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2549

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

| ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | งบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบงาน (วัน) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  |  |  |
| 9 10 11 12 | ต.ค. 48 –ก.ย. 49 “ “ “ | ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ก่อสร้างขุดลอกคลองลุงกระเจียว บ.หนองจาน ม.8 ครุภัณฑ์สำนักงาน (ช่าง) ครุภัณฑ์สำรวจ (ช่าง) | สำนักปลัด ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา | - - - - | 505,000 428,000 6,500 38,900 | - - - - | - - - - | สอบราคา สอบราคา ตกลงราคา ตกลงราคา | 60 (ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน) 60 (ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน) - (ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน) - (ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน) | จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี “ “ “ |

แบบ  ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2549

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

| ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | งบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบงาน (วัน) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  |  |  |
| 13 14 15 16 | ต.ค. 48 –ก.ย. 49 “ “ “ | ครุภัณฑ์สำนักงาน (คลัง) วัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุสำนักงาน วัสดุประปา | ส่วนการคลัง ส่วนการศึกษา ส่วนโยธา งานพาณิชย์ | - - - - | 3,000 15,000 25,000 46,000 | - - - - | - - - - | ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา | - (ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน) - (ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน) - (ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน) - (ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน) | จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี “ “ “ |

แบบ  ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2549

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

| ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | งบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบงาน (วัน) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  |  |  |
| 17 18 19 | ต.ค. 48 –ก.ย. 49 “ “ | ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคพซีล ม.2 บ.อ่างน้ำลุงเขว้า ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคพซีล ม.9 บ.จงประเสริฐ ก่อสร้างวางท่อลอดคันคูคลองสารเพชร บ.จงประเสริฐ ม.9 | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา | - - - | 366,000 876,000 209,000 | - - - | - - - | สอบราคา สอบราคา สอบราคา | 65 (ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน) 65 (ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน) 30 (ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน) | จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี “ “ |